Nombre: Diego Martín Núñez Guzmán

Proyecto: SonicEye

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia | PtsT | Semana1 | | Semana2 | | Semana3 | | Semana4 | | Semana5 | |
| PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR |
| Especificaciones | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gantt | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Canvas | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scrum | 40 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas UML | 50 |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
| Casos de Uso | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia | PtsT | Semana 6 | | Semana 7 | | Semana 8 | | Semana 9 | | Semana 10 | |
| PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR |
| Casos de Uso | 70 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad del Producto | 80 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Normas | 80 |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 5 |  |
| Diseño de Prototipo | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia | PtsT | Semana 11 | | Semana 12 | | Semana 13 | | Semana 14 | | Semana 15 | |
| PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR |
| Diseño de Prototipo | 65 | 20 |  | 25 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Diseño de las pruebas | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia | PtsT | Semana1 | | Semana2 | | Semana3 | |
| PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR |
| Encuestas | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| Diagrama Componentes | 15 |  |  |  |  | 15 |  |